K i v o n a t !

Az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27-i üléséről készült jegyzőkönyvéből.

„A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

50/2020. (II.27.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt

- az „Csapadék és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 azonosító számú projekt keretében” megnevezésű beruházás kapcsán a közutak burkolatába eső csatornaszakaszok esetén a talajcsere és az Eszperantó utcában a DN63 PE gázvezeték 50 méter hosszon történő kiváltása - műszaki ellenőr által igazolt és szükséges – pótmunkák kivitelezéséről,

- az 1. pontban meghatározott feladatok kivitelezéséhez nettó 13.487.091,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 17.128.606, Ft önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a fejlesztési hitel terhére,

- felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott feladatok kivitelezéséhez biztosított nettó 13.487.091,- Ft + ÁFA, mindösszesen 17.128.606,- Ft összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására.

- felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés módosításának és egyéb szükséges dokumentumok aláírására.

Végrehajtásért felelős:

dr. Mészáros Erzsébet irodavezető a pótmunka megvalósításáért,

Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért és a költségvetésbe való biztosításáért,

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a pótmunka kivitelezéséhez szükséges szerződésmódosítás aláírására történő előkészítéséért.

Határidő:	2020. március 6. a vállalkozási szerződés módosítása tekintetében, egyebekben értelem szerint.

K.m.f.

Dávid Zoltán sk.	Dr. Horváthné dr. Barta Edit sk.

polgármester	          jegyző”

A kivonat hiteléül:

Kiadó: